П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Даниловского муниципального района
от 20.04.2011                              № 544
О подготовке к зиме объектов

коммунального назначения, инженерной

инфраструктуры объектов социальной сферы
 В целях организации своевременной подготовки к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить план мероприятий по  подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  (приложение  № 1).
2.Создать комиссию по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы  и оценке  готовности предприятий, организаций и котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы в составе:

· Иовлева Е.Б. – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Даниловского муниципального района;

· Члены комиссии:

· Быков М.Н. -  заместитель  главы администрации городского поселения Данилов по ЖКХ и инфраструктуре (по согласованию);

· Галкин Н.А. – главный энергетик ОАО «Даниловское ЖКХ» (по согласованию);

· Крюков В.В. – начальник управления по строительству, ЖКХ и инфраструктуре  администрации  муниципального района;

· Мальгин А.Ю. – начальник отделения надзорной деятельности  по Даниловскому району (по согласованию);

· Мусаев Э.К. – зав. отделом военно-мобилизационной работы и по делам ГОЧС администрации  Даниловского муниципального района;

· Хабарина Е.Д. – заведующий отделом  ЖКХ и инфраструктуры управления  по строительству, ЖКХ и инфраструктуре администрации Даниловского муниципального района;

· Щеников М.В. – главный инженер ОАО «Даниловское  ЖКХ» (по согласованию).

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы  администрации Даниловского муниципального района Иовлеву Е.Б.

4.Постановление вступает в силу с момента  его подписания.

Глава Даниловского муниципального

района                                                                            А.В.Смирнов
	 
	Приложение № 1                                                  к постановлению администрации              
Даниловского муниципального района                                      от                       №                                                  

	План мероприятий 
по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы 
 по  Даниловскому муниципальному району на 2010-2011 годы

	 
	Мероприятия
	единица измерения
	Объемы работ
	Стоимость работ тыс.руб.
	Объем финансирования тыс.руб.

	
	
	
	
	
	субсидия областного бюджета
	средства местного бюджета
	средства предприятий и организаций ЖКХ

	 
	1
	2
	3
	4
	 
	5
	7

	 
	Котельные - всего,
	ед.
	42
	2913
	1733
	 
	1180

	 
	в том числе муниципальные
	ед.
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	из них задание по подготовке (расписывается пообъектно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная с.Спас, ул.Школьная, строение 26
	ед.
	1
	710
	 
	 
	710

	 
	Котельная с.Семлово, ул.Центральная, стр.1
	ед.
	1
	470
	 
	 
	470

	 
	Котельная д.Федурино ул.Полевая д.8
	ед.
	1
	1733
	1733
	 
	 

	 
	Центральные тепловые пункты (ЦТП)-всего
	ед.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе муниципальные
	ед.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	из них задание по подготовке (расписывается пообъектно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тепловые сети- всего,
	км
	45
	991
	 
	 
	991

	 
	в том числе муниципальные
	км
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	из них задание по замене ветхих тепловых сетей всего:
	 
	0,076
	991
	 
	 
	991

	 
	в том числе муниципальных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена наружных теплосетей от котельной ул.Заводская д.7:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ул.Володарского 44-46
	км
	0,018
	219
	 
	 
	219

	 
	ул.Шарохина 36/63 (ул.Кирова)
	км
	0,016
	457
	 
	 
	457

	 
	ул.Земляной Вал 36-ул.К.Маркса
	км
	0,01
	153
	 
	 
	153

	 
	Замена наружных теплосетей от котельной ул.Ярославская 81:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ул.Депутатская 42б
	км
	0,016
	81
	 
	 
	81

	 
	ул.Депутатская 48
	км
	0,016
	81
	 
	 
	81

	 
	Другие работы на системах теплоснабжения расписывается пообъектно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Водопроводные сети-всего
	км
	156,0
	1525
	 
	250
	1275

	 
	в том  числе муниципальных
	км
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	из них задание по замене ветхих водопроводных сетей всего:
	 км
	0,81
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. муниципальных 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей:
	 км
	0,81
	 
	 
	 
	 

	 
	замена ветхого участка водопровода:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ул.Набережная (от колодца до здания Профилактория)
	км
	0,11
	215
	 
	 
	215

	 
	ул.Северная 
	км
	0,2
	220
	 
	 
	220

	 
	ул.Перебургского 73 до водопроводного колодца
	км
	0,06
	65
	 
	 
	65

	 
	ул.Володарского 72-ул.Шарохина 22а
	км
	0,08
	290
	 
	 
	290

	 
	Замена участка водопровода с.Федурино
	км
	0,07
	85
	 
	 
	85

	 
	Закольцовка водопроводной сети ОАО "ДЖКХ" от ул.Кирова 1 с водопроводом Дирекции тепловоснабжения РЖД по ул.Ярославской (долевое участие с РЖД)
	км
	0,14
	400
	 
	 
	400

	 
	Даниловское сельское поселение с.Торопово замена ветхого участка водопровода 
	км
	0,1
	150
	 
	150
	 

	 
	Даниловское сельское поселение  Шолохово-Попково замена ветхого участка водопровода
	км
	0,05
	100
	 
	100
	 

	 
	Канализационные сети-всего
	км
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч.муниципальных
	км
	2,8
	 
	 
	 
	 

	 
	пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт очистных сооружений водопровода  (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно)
	ед.
	9
	120
	 
	 
	120

	 
	ремонт ограждений 1 пояса зон санитарной охраны артезианских скважин
	ед.
	9
	120
	 
	 
	120

	 
	Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно):
	ед.
	1
	160
	 
	160
	 

	 
	Даниловское сельское поселение водонапорная башня д.Шолохово
	ед.
	1
	160
	 
	160
	 

	 
	Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения) расписывается пообъектно):
	 
	 
	430
	 
	10
	420

	 
	Замена водоразборных колонок в г.Данилове 
	ед.
	10
	140
	 
	 
	140

	 
	Ремонт водопроводных и канализационных колодцев ул.Володарского_Свердлова, ул.Урицкого-Володарского
	ед.
	20
	220
	 
	 
	220

	 
	Прочистка канализационных колодцев, промывка труб
	ед.
	10
	60
	 
	 
	60

	 
	Даниловское сельское поселение с.Торопово, Шолохово-Попково замена  водоразборных колонок
	ед
	4
	10
	 
	10
	 

	 
	Электрические сети - всего
	км
	1620
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч.муниципальные
	км
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	их них задание по замене ветхих электрических сетей -всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. муниципальных 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объекты социальной сферы - всего
	тыс.м2
	390
	2196
	 
	2196
	 

	 
	в том числе муниципальной собственности
	тыс.м2
	390
	 
	 
	 
	 

	 
	из них задание по подготовке (расписывается пообъектно)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	а) Ремонт кровель
	 
	 
	1000
	 
	1000
	 

	 
	ремонт кровли ЦБС (здание Вятская д.4)
	тыс.м2
	0,585
	500
	 
	500
	 

	 
	ремонт кровли МУ МЦ "Бригантина"
	тыс.м2
	0,585
	500
	 
	500
	 

	 
	б) Ремонт внутридомовых инженерных сетей
	тыс.пог.м.
	 
	44
	 
	44
	 

	 
	ремонт отопительной системы в сельских ДК и библитеках (Ермаковский СК, Козловский филиал ЦБС,Тороповский СДК, Марьинский СДК,Макаровский СДК)
	тыс.пог.м.
	0,01
	44
	 
	44
	 

	 
	в) Другие работы на объектах социальной сферы (расписывается пообъектно):
	ед.
	 
	1152
	 
	1152
	 

	 
	Замена котла в Доме художественного творчества г.Данилова
	ед.
	1
	19
	 
	19
	 

	 
	ремонт котлов в котельных ФАП ЦРБ
	ед
	5
	15
	 
	15
	 

	 
	ремонт тепловых сетей ЦРБ
	км
	0,1
	150
	 
	150
	 

	 
	ремонт водопроводных сетей ЦРБ
	км
	0,12
	110
	 
	110
	 

	 
	ремонт канализационных сетей ЦРБ
	км
	0,025
	50
	 
	50
	 

	 
	Даниловское сельское поселение (ремонт котлов)
	ед.
	3
	88
	 
	88
	 

	 
	замена котлов ТГВ-0,35 в котельной МОУ Скоковской средней общеобразовательной школы 
	ед.
	1
	700
	 
	700
	 

	 
	Замена  газового котла КСТГ-12,5 в котельной МОУ Кузьминской неполной общеобразовательной школы 
	ед.
	1
	20
	 
	20
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	8335
	1733
	2616
	3986


