П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации  Даниловского муниципального района

от 17.11.2010                            № 1320

г.Данилов

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие информатизации Даниловского

муниципального района» на 2011-2013 годы

Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 6 октября 2010 г. N 740-п «Об утверждении областной целевой программы "Развитие информатизации Ярославской области" на 2011 - 2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие информатизации Даниловского муниципального района» на 2011-2013 годы. (приложение 1)

2. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на первого заместителя главы администрации Даниловского муниципального района Иовлеву Е.Б.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка»  и на официальном сайте администрации.

4.   Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Даниловского

муниципального района                                                                    А.В.Смирнов

Приложение 1

к постановлению

администрации                          Даниловского

муниципального района

от 17.11.2010   № 1320

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие информатизации Даниловского  муниципального района»

на 2011-2013 годы

1. Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование Программы | Развитие информатизации Даниловского муниципального района на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Постановление Правительства Ярославской области от 6 октября 2010 г. N 740-п «Об утверждении областной целевой программы "Развитие информатизации Ярославской области" на 2011 - 2013 годы» |
| Основные разработчики Программы | Отдел информатизации и связи администрации Даниловского муниципального района |
| Куратор Программы | Первый заместитель главы администрации Даниловского муниципального района - Иовлева Е.Б. |
| Исполнители Программы | - Администрация Даниловского муниципального района; - МУЗ Даниловская центральная районная больница; - Управление культуры, молодежной политики и спорта; - Управление образования |
| Цели Программы | - создание условий для развития информационного общества на территории Даниловского муниципального района; - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид; - построение современной инфраструктуры обмена информацией органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области для принятия управленческих решений; |
| Задачи Программы | - внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в отраслях социальной сферы; - обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры Даниловкого муниципального района; - создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; - перевод государственных и муниципальных услуг Даниловского муниципального района в электронный вид с учетом их совершенствования; - обеспечение доступности для граждан информации о деятельности администрации Даниловского муниципального района и оказываемых ими муниципальных услугах; - развитие высокоскоростной мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления района - развитие корпоративной телефонной сети ОГВ и ОМС; - создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности ОМС. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего средств местного бюджета– 6677 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 1836 тыс. рублей; 2012 год – 2722 тыс. рублей; 2013 год – 2189 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | - повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМС, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг; - формирование на территории Даниловского муниципального района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; - повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; - развитие экономики Даниловского муниципального района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; - повышение эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, проведения геодезических и кадастровых работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»; - обеспечение технической защиты информационных ресурсов ОМС в соответствии с действующими нормативными документами. |

Таблица 1

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 6677 | 1836 | 2722 | 2189 |

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Современные тенденции развития человечества приводят к постепенному переходу от индустриального общества к информационному, в котором научное знание и информация становятся определяющими факторами для развития социально-экономической, политической и культурной сфер жизни людей. Основные цели и задачи органов государственной власти Российской Федерации по содействию этому процессу сформулированы в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212, и Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года. Необходимым условием построения информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, органов местного самоуправления и государства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг.

В 2009 году задача перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была определена руководством Российской Федерации как государственный приоритет. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и местного самоуправления. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 
7 февраля 2008 года № Пр-212, предусматривает доведение к 2015 году доли государственных услуг, которые население может получить с использованием ИКТ, в общем объеме государственных услуг до 
100 процентов. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р первоочередные государственные и муниципальные услуги должны быть переведены в электронный вид уже к 01 января 2014 года.

Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходимы координация усилий всех ОИВ и ОМС, планомерная работа под контролем Правительства области, эффективное межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным направлением деятельности. Перевод муниципальных услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов.

Сохраняется высокий уровень цифрового неравенства муниципальных образований Ярославской области в использовании ИКТ. Отсутствие конкурентного рынка связи в ряде сельских районов приводит к неравномерному использованию сети Интернет и доступу к ней домашних хозяйств и организаций. Другими причинами существенного неравенства при использовании ИКТ являются низкие доходы и низкий уровень компьютерной грамотности ряда социальных групп населения.

Сохраняется низкий уровень оснащенности средствами ИКТ государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры и образования, необходимо развитие инфраструктуры их доступа к информационным ресурсам с использованием сети Интернет. Кроме того, требует решения проблема недостаточной компетенции работников муниципальных учреждений в области информационных технологий.

С развитием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС появилась возможность использовать результаты космической деятельности для решения ряда задач социально-экономического развития района: повышения эффективности управления движением транспортных средств по территории района и уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, повышения точности и сокращения времени проведения геодезических и кадастровых работ. Федеральный закон 
от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности» предписывает органам исполнительной власти регионов обеспечить навигационным оборудованием транспортные средства, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации. Навигационным оборудованием транспортные средства, находящиеся в собственности ОМС должны быть обеспечены тоже.

Как показывает мировая практика функционирования наиболее преуспевающих экономических систем, высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы, стимулирующие распространение новых технологий.

- 3. Цель и  задачи Программы

- Цели:

- создание условий для развития информационного общества на территории Даниловского муниципального района;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;

- построение современной инфраструктуры обмена информацией органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области для принятия управленческих решений.

Задачи:

- внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в отраслях социальной сферы;

- обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры Даниловкого муниципального района;

- создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

- перевод муниципальных услуг Даниловского муниципального района в электронный вид с учетом их совершенствования;

- обеспечение доступности для граждан информации о деятельности администрации Даниловского муниципального района, учреждений и оказываемых ими муниципальных услугах;

- развитие высокоскоростной мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети органов местного самоуправления района;

- развитие корпоративной телефонной сети ОМС;

- создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности ОМС;

- обеспечение эффективного использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития района.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа является первым этапом реализации Концепции Областной целевой программы развития информатизации Ярославской области на 2011–2013 годы и перспективу до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства области от 15.07.2010 № 490-п «О Концепции Областной целевой программы информатизации Ярославской области на 2011– 
2013 годы и перспективу до 2015 года». Мероприятия Программы должны быть проведены в течение 2011-2013 годов.

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации муниципальной целевой программы являются средства районного бюджета.

- Таблица 2

Структура финансирования Программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2011-й год | 2012-й год | 2013-й год |
| Районный бюджет | 6677 | 1836 | 2722 | 2189 |
| ВСЕГО | 6677 | 1836 | 2722 | 2189 |

- 6. Перечень программных мероприятий

- Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  | Исполни-тели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача: Повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид. |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, установка и обслуживание системных технических средств для реализации перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. | 300 | - | 150 | 150 | АДМР |
| 2 | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для обеспечения возможности перевода оказания муниципальных услуг в электронном виде. | 200 | - | 100 | 100 | АДМР |
|  | Задача: Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования. |  |  |  |  |  |
| 3 | Закупка технических средств, программного обеспечения и проведение работ в целях создания Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования. | 600 | - | 600 | - | АДМР |
|  | Задача: Создание системы мониторинга движения муниципальных транспортных средств. |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение и установка бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS на муниципальные транспортные средства. | 696 | - | 312 | 384 | АДМР |
|  | Задача: Развитие материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка муниципальных библиотек, участвующих в областной целевой программе «Развитие информатизации Ярославской области», к внедрению информационно-коммуникационных технологий. | 200 | - | 50 | 150 | УКМПиС |
|  | Задача: Развитие материально-технической базы архивных учреждений. |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка муниципальных архивных учреждений, участвующих в областной целевой программе «Развитие информатизации Ярославской области», к внедрению информационно-коммуникационных технологий (выделение помещений для размещения оборудования, обследование и ремонт системы электроснабжения, косметический ремонт помещений). | 140 | 110 | 30 | - | АДМР |
|  | Задача: Эксплуатация систем передачи данных. |  |  |  |  |  |
| 7 | Эксплуатация системы передачи данных (аренда резервного канала до Ярославля емкостью 10 Мбит/сек). | 756 | 252 | 252 | 252 | АДМР |
| 8 | Эксплуатация каналов связи с сельскими поселениями (аренда каналов емкостью 512 Кбит/сек). | 183 | 61 | 61 | 61 | АДМР |
| 9 | Эксплуатация созданной сети Единых дежурно-диспетчерских служб (аренда каналов емкостью 512 Кбит/сек к ДДС скорой помощи, пожарной охраны, службы газа, РОВД, ЖКХ). | 300 | 100 | 100 | 100 | АДМР |
| 10 | Эксплуатация ЦАТС (аренда канала Е1 ~17 тыс. руб. в месяц; аренда места в помещении РУСа ~15 тыс. руб.; аренда места в кабельной канализации 3,18 руб. за погонный метр в месяц). | 1440 | 480 | 480 | 480 | АДМР |
|  | Задача: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях образования. |  |  |  |  |  |
| 11 | Обновление парка компьютерной техники в управлении образованиея. | 60 | 40 | - | - | УО |
|  | Информатизация образовательных учреждений различных типов: Приобретение компьютеров для ДОУ. | 270 | 150 | 120 | 90 |  |
|  | Приобретение для ДОУ МФУ. | 195 | 75 | 75 | 45 |  |
|  | Приобретение модемов. | 16 | 16 | - | - |  |
|  | Оплата трафика подключения к Интернету. | 921 | 307 | 307 | 307 |  |
|  | Задача: Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| 12 | Оснащение органов и учреждений здравоохранения серверами, персональными компьютерами. | 90 | 30 | 30 | 30 | ДЦРБ |
|  | Проектирование и монтаж локальных вычислительных сетей в учреждениях здравоохранения, включая систему обеспечения безопасности передачи персональных данных. | 80 | 30 | 30 | 20 | ДЦРБ |
|  | Совершенствование систем безопасности и защиты персональных данных. | 100 | 100 | - | - | ДЦРБ |
|  | Обеспечение лицензионными программными продуктами. | 70 | 25 | 25 | 20 | ДЦРБ |
|  | Оптимизация управления потоками пациентов, обращающихся в медицинское учреждение (эл. регистратура)(подготовка помещения для оборудования). | 60 | 60 | - | - | ДЦРБ |
|  | Итого: | 6677 | 1836 | 2722 | 2189 |  |

Список сокращений, используемых в программе

АДМР – Администрация Даниловского муниципального района;

ДЦРБ – МУЗ Даниловская центральная районная больница;

УКМПиС - Управление культуры, молодежной политики и спорта;

УО – Управление образования Администрации Даниловского муниципального района

ОГВ – Органы государственной власти;

ОМС – Органы местного самоуправления;

ОИВ – Органы исполнительной власти;

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы является необходимым условием реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212, на территории Даниловского муниципального района Ярославской области. В том числе:

- повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОГВ, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Даниловского муниципального района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие экономики Даниловского муниципального района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- повышение эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, проведения геодезических и кадастровых работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

- повышение эффективности градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации по созданию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов ОИВ в соответствии с действующими нормативными документами.

VIII. Механизм реализации Программы

Реализация Программы организуется и координируется ответственным исполнителем – отделом инфоматизации и связи администрации Даниловского муниципального района, который размещает на своей странице в сети Интернет информацию о ходе и результатах реализации Программы, её финансировании и другие материалы. Реализация Программы осуществляется по проектному принципу.

Исполнители Программы осуществляют:

- реализацию закрепленных за ними мероприятий;

- нормативно–правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ними мероприятий Программы;

- финансирование мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета;

- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- подготовку перечней муниципальных учреждений, задействованных в реализации закрепленных за исполнителем Программы мероприятий;

- заключение с организациями, претендующими на участие в Программе, соглашений, определяющих порядок участия организаций в реализации закрепленных за исполнителем Программы мероприятий.

При реализации мероприятий по подключению либо увеличению скорости доступа государственных и муниципальных учреждений к сети Интернет за счет средств Программы финансируются только работы по подключению, увеличению скорости доступа и оплата услуг по предоставлению доступа учреждений к сети Интернет в течение первого финансового года предоставления данной услуги.

Контроль целевого использования средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2

к постановлению

администрации                          Даниловского

муниципального района

от                         №

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы по каждому разделу осуществляется отделом инфоматизации и связи администрации Даниловского муниципального района в сроки, установленные для сдачи отчётности. Расчет производится по показателям достижения целей Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Вес | Единица измерения | Начальное значение | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Место Даниловского района в итоговом рейтинге готовности районов Ярославской области к информационному обществу | 0,4 | место |  | + 2 | +3 | +5 |
| 2. | Доля государственных и муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме государственных и муниципальных услуг в Даниловском районе, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид | 0,3 | % | 2 | 4 | 5-10 | 15-20 |
| 3. | Прирост объема продукции в денежном выражении, произведенной в отрасли информационных технологий, (к уровню 2011 года) | 0,3 | % | 0 | 10 | 15 | 20 |

Показатель результативности реализации Программы (R) рассчитывается путём установления степени достижения запланированного результата по формуле:

(Xn тек - Xn начальн)

R = S Kn ––––––––––––––––––––– х 100%,

(Xn план - Xn начальн)

где:

| Xn начальн | - значение показателя на начало реализации Программы; |
| --- | --- |
| Xn план | - плановое значение показателя; |
| Xn тек | - текущее значение показателя; |
| Kn | - весовой коэффициент показателя; |
| n | - номер показателя. |

При значении показателя результативности 100 процентов и более результативность реализации Программы признаётся высокой, при значении от 95 до 100 процентов – средней, при значении 95 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности реализации Программы (Е) рассчитывается путём установления соотношения между достигнутым результатом и использованными ресурсами по формуле:

R

E= ––––––––––––––– ,

F исп / F план

где:

| F план | - плановая сумма финансирования по Программе; |
| --- | --- |
| F исп | - сумма бюджетных средств, израсходованных по Программе; |
| R | - показатель результативности реализации Программы. |

При значении показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении от 95 до 100 процентов – средней, при значении 95 процентов и менее - низкой