Извещение № 247  от 08.12.2008г.

о размещении заказа путем запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту лестничной клетки здания № 1 и помещения под бухгалтерию  МОУ Середская средняя общеобразовательная школа

Уполномоченный орган: Администрация Даниловского муниципального района в лице

департамента экономики и развития.

Почтовый адрес: 152070, Ярославская область, г. Данилов, пл. Соборная, д.14-а.

Тел./факс: 5-10-68, контактный телефон: 5-22-45                                                  Адрес электронной почты: danilov@adm.yar.ru, danekon@adm.yar.ru

Официальный сайт  администрации ДМР:

(http://danilov.adm.yar.ru)

Наименование заказчика,    его почтовый адрес:  муниципальное образовательное учреждение Середская средняя общеобразовательная школа

Местонахождение и почтовый адрес: Ярославская обл.,  Даниловский район, с. Середа ул.Октябрьская., д. 4,  тел. (48538) 31-1-42

Начальная (максимальная) цена контракта: 240 944 руб. (двести сорок тысяч девятьсот сорок четыре рубля)

Источник финансирования: местный бюджет

Требования к поставщикам, участвующим в подаче котировочных заявок на участие в

процессе выполнения работ: сроки выполнения работ; качество выполнения работ; стоимость выполнения работ.

Форма котировочной заявки: прилагается

Техническое задание:

1. выполнение работ по ремонту лестничной клетки здания № 1 и помещения под бухгалтерию  МОУ Середская средняя общеобразовательная школа

2.Выполнить работы Подрядчиком согласно ведомости выполнения работ,   согласованной с Заказчиком.

3.Работы выполняются из материалов Подрядчика их поставка осуществляется за счет Подрядчика. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 3 дня до начала производства выполняемых работ, выполняемых с их использованием. Риск случайной гибели или  случайного повреждения  результата выполненной работы до ее приемки  Заказчиком   несет Подрядчик.

4  Привлечение субподрядчиков организацией  Поставщика только по согласованию с Заказчиком.

5. Срок исполнения муниципального контракта - до 25 декабря 2008 года.

6.Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в период гарантийного срока (3 года), произошедшие по вине  Подрядчика на все виды выполненных работ.

7. Оплата производится  по представлению счета    после  подписания  актов выполненных работ /ф.2/ и справок ф.3 при наличии финансирования средств, предусмотренных на эти цели .

8. Проект муниципального контракта (прилагается).

Место выполнения работ: здание МОУ Середская средняя общеобразовательная школа

Место, срок и время подачи котировочных заявок: до 17 час. 00 мин. 11.12.2008г. по

адресу:      г. Данилов, пл. Соборная, д.14-а, администрация ДМР,   каб.№ 17  (с  пометкой  для   «Департамента  экономики»),  ежедневно  кроме

выходных и праздничных дней.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 11.12.2008 г.   17-00ч.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 12 декабря 2008 года 09 час 00 мин.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Начальник управления образования                                                                И.Ю.Покровская

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка

«_____» ______________2008 года

Кому______________________________________________________________________

Наименование муниципального заказчика

- Наименование участника (для юридического лица)

- Место нахождения фактическое (для юридического лица)

- Место нахождения юридическое (для юридического лица)

- Фамилия, имя, отчество (для физического лица)

- Место жительства отчество (для физического лица)

- Полные реквизиты, контактный телефон, факс ____________________________________________________________________________-

- Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить  _________________________________________________________

- Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг ____________________________________________________________________________

- Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

- Цена предлагаемых товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в неё расходах, в том числе на перевозку, доставку заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

- , подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.

- Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

- Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить продукцию, произвести работы, оказать услуги и согласны с имеющейся в ней порядком платежей.

- До подготовки и оформления государственного контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

- Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировочной цены и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

- _________________________                  _________________________

- (подпись, печать)                                                   расшифровка подписи                                                  (должность)

# Приложение

# к котировочной заявке

Таблица цен на поставляемые товары

Наименование поставщика __________________________________

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | Цена ед. продукции с НДС, (руб.) | Общая цена по каждой позиции (5х6) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО: | - | - |  | - |

Подпись поставщика ________________

Примечание. В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена единицы продукции.

Проект

муниципального контракта  №      /2008

на   выполнение работ по   ремонту лестничной клетки и помещения под бухгалтерию

здания МОУ Сердской СОШ

г. Данилов                                                                                                                    «____» __________ 2008 г.

Муниципальное образовательное учреждение Середская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Н.В.Абрамовой, действующей на основании Устава,  с одной стороны и                                          , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                 , действующего на основании                   , с другой стороны, заключили настоящий контракт по результатам  запроса котировок,

Протокол №       от                            2008 г.                        о нижеследующем.

1.Предмет контракта

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство  выполнить из своих материалов  работы по   ремонту  лестничной клетки и помещения под бухгалтерию  здания по адресу: с.Середа, ул. Октябрьская, д.4 МОУ Середской СОШ согласно сметной документации, утвержденной «Заказчиком», а «Заказчик» обязуется принять их результат и уплатить обусловленную контрактом цену.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по контракту устанавливается по итогам  запроса котировок  протокол

№    от                   2008г и составляет  _____________________________________________.

2.2.    Оплата производится  по представлению счета    после  подписания  актов выполненных работ /ф.2/ и справок ф.3 при наличии финансирования средств, предусмотренных на эти цели.

2.3.    Источник финансирования - местный бюджет.

3.Порядок сдачи и приемки работ

  - Сдача объемов выполненных работ производится по акту /ф2/ и справки о стоимости /ф3/ подписанных обеими сторонами.

  - В случае некачественного выполнения работ составляется  двухсторонний акт с указанием недоделок     и сроков их устранения, и «Подрядчику» направляется мотивированный отказ от подписания акта /ф.2/.

4.Обязанности сторон

  - «Заказчик» обязуется:

а/  принять и оплатить выполненную работу;

б/ оказывать «Подрядчику» содействие в выполнении объемов работ.

в/ сдать объект « Подрядчику» для начала производства работ по акту.

г/ обеспечить доступ во все помещения, где будут производиться работы.

  - «Подрядчик» обязуется:

а/ выполнить работы в соответствии с техническим заданием и соблюденим СниП, соблюдением норм противопожарной безопасности, соблюдением техники безопасности, соблюдения закона и правовых норм по охране окружающей среды;

б/выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

в/нести риск случайной гибели или  случайного повреждения  результата выполненной работы до

ее приемки  Заказчиком .

г/ выполнить работы из своих материалов.

д/ осуществить поставку материалов  за свой счет.

е/ использовать материалы и оборудование,  имеющие соответствующие сертификаты,

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

ж/предоставлять копии указанных документов  Заказчику за 3 дня до начала производства

выполняемых работ.

з/ привлекать субподрядчиков  только по согласованию с Заказчиком.

и/ безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в

период  гарантийного срока (3 года), произошедшие по вине  Подрядчика на все

виды выполненных работ.

5.Срок действия контракта

5.1.  Срок выполнения работ  -  5  рабочих дней с момента перечисления аванса.

5.2. Срок действия контракта с момента заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.Ответственность сторон

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством РФ.

6.2.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего контракта, или в связи

с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое

урегулирование  становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде

в установленном законом порядке. До предъявления иска в Арбитражный суд обязательно

заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в 20-ти дневный срок.

  - В случае задержки перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» срок исполнения   контракта  продлевается на время задержки.

  - За нарушение сроков выполнения работ, указанных в контракте и приложениях к нему, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню из расчета 0, 03 % от суммы контракта за каждый день просрочки до их фактического выполнения.

  - Убытки по настоящему контракту взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

- Особые условия

7.1.  « Заказчик» имеет право осуществлять контроль  за ходом выполнения работ с правом получения  любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему

контракту.

8.Реквизиты и подписи сторон

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| МОУ Середская средняя общеобразовательная школа Адрес: Ярославская обл., Даниловский район, с. Середа ул.Октябрьская., д. 4 Л/сч 805010150 ИНН/КПП 7617006164/761701001 БИК 047888001 Р/сч 40204810500000000033 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обл. Директор ______________ Н.В. Абрамова М.п. |  |

Юрисконсульт: ____________________

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
|  |  | Середская школа ,ремонт помещения под бухгалтерию |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,59 |  |
| 1,1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,42 |  |
| 2 | Устройство подвесных потолков с подшивкой гипсокартонными листами на одноуровневом металлическом каркасе | 100 м2 | 0,15 |  |
| 2,1 | Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску по деревянной обрешетке. | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,07 |  |
| 2,3 | Установка элементов каркаса: из брусьев ( деревянная обрешетка) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,1 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 |  |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0336 |  |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0336 |  |
| 6,3 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных | комп | 1 |  |
| 6,4 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комп | 1 |  |
| 6,6 | Блоки дверные ДГ 21-7, ДГ 21-8 внутренние, глухие, щитовой конструкции с мелкопустотным заполнением щита, оклеенные твердыми древесноволокнистыми плитами, ГОСТ 6629-88 | м2 | 1,47 |  |
| 6,7 | Блоки дверные марки ДН 21-9Щ наружные | м2 | 1,89 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |  |
| 11,1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |  |
| 11,2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,42 |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 14,1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 15 | Острожка дощатых покрытий полов площадью: свыше 5 м2 | 100 м2 пола | 0,15 |  |
|  |  | Составил |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
|  |  | Ремонт лестничной клетки здания №1 Середской школы |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |  |
| 2 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 6,4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 6,2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 0,43 |  |
| 6,5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 6,3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,9 |  |
| 7 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,32 |  |
| 8 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0,03 |  |
| 9 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,13 |  |
| 10 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,6 |  |
| 11 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм | т | 0,7 |  |
| 12 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,06 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 1 |  |
| 16 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,015 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,015 |  |
| 18 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комп | 1 |  |
| 19 | Блоки дверные ДГ 21-7, ДГ 21-8 внутренние, глухие, щитовой конструкции с мелкопустотным заполнением щита, оклеенные твердыми древесноволокнистыми плитами, ГОСТ 6629-88 | м2 | 1,5 |  |
|  |  | Составил |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |